嘉荫县食用菌废弃菌袋膜和菌糠回收利用污染防治工作方案（征求意见稿）

为了保护和改善生态环境，防治废弃食用菌包污染环境，促进全县食用菌产业可持续发展，推进生态文明建设，根据《中华人民共和国生态环境法典》《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》《伊春市废弃食用菌包污染环境防治条例》等法律法规要求，结合本县实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实新发展理念，立足嘉荫生态功能区主体定位，推动生态环境保护法律法规落地实施，全面深入推进嘉荫县乡村振兴与生态环境保护工作。

二、工作目标

全县食用菌废弃菌袋（菌袋膜、菌糠）回收、堆放、分离、再利用工作管理规范，废弃菌袋回收利用率稳定提高，辖区内无废弃菌包乱丢乱弃、乱堆乱放等污染环境现象发生。

三、工作措施

（一）压实主体责任

1、产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃食用菌包的单位和个人承担污染环境防治主体责任，建立健全污染环境防治责任制度，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。食用菌生产单位和个人要对废弃食用菌包进行无害化处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒、隐匿和填埋废弃食用菌包。

2、乡（镇）人民政府、街道办事处在县人民政府及农业农村部门的指导下，组织、协调、配合本辖区内废弃食用菌包污染环境防治工作，组织集中堆放场内的废弃食用菌包及时转运、处置工作。

3、县生态环境、农业农村等监督管理部门对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置废弃食用菌包等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查。

（二）建立食用菌生产和回收工作台帐

1.菌种生产要建立生产记录。菌种生产者要将菌种生产量、成品产量及销售去向、残次产品产量及去向（含处理方式）建立详细的生产记录。

2.建立食用菌生产回收管理台账。乡镇政府将食用菌种植者姓名、菌袋数量、摆放地点、回收时间、处置方式、村级和乡（镇）管理责任人等信息统一登记、台账式管理。

（三）建立废弃菌袋回收利用体系

1.县级回收利用和处置补贴。县政府鼓励废弃菌袋资源化（含燃料化、肥料化、基料化，其他利用方式由利用者向伊春嘉荫生态环境局和县农业农村局提出申请确认）利用和处置。对于将菌袋膜、菌糠进行有效利用的，由县政府按照0.07元/袋的标准将补贴拨付乡镇政府，由乡镇政府根据废弃菌包实际利用情况对实际利用者和废弃菌袋处置者给予补贴，具体补贴资金分配给运输、利用或处置的比例和标准由乡镇政府确定。

2.乡镇级回收利用和处置补贴。乡镇政府可使用本级资金对开展废弃菌袋处理的企业、其他组织和个人给予补贴。

3.设置废弃食用菌包临时存放点。乡镇政府根据实际情况设立废弃食用菌袋的临时储存点。临时储存点要交通便利、远离水源地、达到三防（防扬散、防雨淋、防渗漏）要求，没有固定遮避设施的，要配备塑料布临时设施等防雨。

（四）建立废弃菌袋污染防治奖惩机制

由伊春嘉荫生态环境局、财政局、农业农村局、自然资源局参照废弃食用菌袋回收率、完成时间、资源化利用比例、无害化处理率等指标对乡镇废弃菌袋污染防治工作进行考核，考核通过的乡镇可以申报补贴资金。对于在废弃菌包污染防治工作中措施不当、工作不力的县直部门和乡镇，由县政府领导对相关单位主要领导进行约谈；对因工作不力造成重大不良影响的，由县政府通过“一事一议”的方式确定处理方案。

（五）成立食用菌生产和回收工作专班

由县政府分管生态环境、农业农村领导牵头，伊春嘉荫生态环境局对废弃食用菌包污染环境防治工作实施统一监督管理，农业农村、林业和草原、发展和改革、财政、自然资源、公安、水行政等部门在各自职责范围内负责废弃食用菌包污染环境防治的监督管理工作。各乡（镇）人民政府、街道办事处组织、协调、配合本辖区内废弃食用菌包污染环境防治工作。

四、工作要求

1.每年11月封冻以前将废弃食用菌袋全部回收，第二年5月末以前完成废弃菌袋处置和再利用。

2.食用菌废弃菌袋数量核定根据“食用菌生产管理台帐”，企业或经营主体实际回收、处置、利用的废弃菌袋数根据其接收的废弃食用菌包数量、接收照片（卸车时带时间和经纬度照片，例如元道经纬相机）、产品去向（销售发票、记录，运输证明材料）等相关佐证材料，由县农业农村局、伊春嘉荫生态环境局、自然资源局、乡镇政府共同组成工作组现场核定。

3、本方案执行年度为2026-2030年，届时可根据废弃菌包回收利用情况进行调整。